Project Charter

“MenuX”

.app

Control documentario

Información del documento

| Datos | Información |
| --- | --- |
| N° de Documento | P-01 |
| Dueño del documento | Mijail Gonzales Marca |
| Fecha de emisión | 28 de febrero del 2021 |
| Última fecha guardada | 28 5 de febrero del 2021 |
| Nombre del archivo | Project_Restaurant |

Versiones

| Versión | Fecha de emisión | Cambios |
| --- | --- | --- |
| 1 | 03/06/21 |  |

Aprobaciones Danam Solution

| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Manager | Mijail Gonzales Marca |  | 03/06/21 |
| Product Owner | Eric Vilca Poma |  | 03/06/21 |
| Scrum Master | Mijail Gonzales Marca |  | 03/06/21 |

Tabla de contenidos

Resumen ejecutivo	3

Definición del proyecto	3

Visión	3

Objetivos	3

Alcance	3

Entregables	3

Organización del proyecto	4

ACTORES	4

Interesados	4

Plan del proyecto alto nivel	5

4. 1 Plan de recursos	5

5 Consideraciones del proyecto	6

5.1 Supuestos	6

# Resumen ejecutivo

Debido a la actual coyuntura que vivimos provocada por la pandemia del covid 19 muchos negocios se vieron afectados, muchos negocios de este rubro no han podido pagar arriendos, proveedores, empleados, servicios públicos y deudas, obligándolos a apagar sus cocinas definitivamente. Con la esperanza de no desaparecer muchos de estos restaurantes se vieron en la obligación de cambiar sus modelos de negocio a tal punto que la innovación se puso por delante de tal manera que los restaurantes no fueron exentos de tales cambios para ello está pensada la plataforma Smart Restaurant la cual busca dar una solución a diversos problemas que tiene los restaurantes en la actualidad.

# Definición del proyecto

El proyecto consta de la aplicación de un sistema web para la gestión de una carta virtual, este permitirá crear y gestionar las cartas de los restaurantes de una forma sencilla, así mismo de los platos con los que contará, horarios y fechas especiales en las que se podrán presentar cartas especiales. Los comensales podrán acceder a esta carta y conocer el menú de los restaurantes para agilizar el proceso de pedidos en los locales físicos y facilitar la información para negocios con ofertas de delivery. la cual será un intermediario entre los comensales y los dueños de los restaurantes.

## Misión

Brindar un servicio fácil e intuitivo referente a la gestión de la carta por parte del restaurante y facilitar a los comensales la selección de un plato de la carta.

## Visión

Ser la mejor alternativa  para impulsar la innovación y digitalización en los restaurantes.

## Alcance

El proyecto como alcance principal a primera instancia es referente al proceso de gestión de una carta lo cual involucra la creación de la carta , promociones y visualización del cliente para hacer su pedido por la carta.

## Entregables

Resalta los entregables claves del proyecto en la siguiente tabla

| Item ( Artefacto) | Descripción |
| --- | --- |
| Project charter | Acta de constitución de alto nivel |
| EDT | Cronograma de la gestión del proyecto |
| Planning | DIseño y documentación sobre desarrollo ( SCRUM) |
| Informe Técnico | Descripción y tecnologías en el desarrollo a nivel cliente |
| Manual de Usuario | Documento de ayuda y soporte |

2.5 Requerimientos de alto nivel

- Módulo de Restaurant

| ID | Modulo |
| --- | --- |
| M01 | Gestión de usuarios |
| M02 | Gestión de promociones |
| M03 | Gestion de platos |
| M04 | Gestión de la carta virtual |

# Organización del proyecto

## ACTORES

| Nombres | Competencias |
| --- | --- |
| Mijail Gonzales Marca | Jefe de proyecto. |
| Danny Chucos | Arquitecto de Infraestructura/ Devops |
| Eric Vilca Poma | Product Owner ¦ Front End ¦ UX/UI |
| Jairo Jr. Huallpa | Programador Backend/DBA |
| Victor Lara | Programador Frontend |
| Juan Anchante/ Villegas Braulio | Analista |
| Eduard Ortiz Portuguez | Programador Backend - Tester |
| José Espinoza | Diseñador de Software |

## Interesados

| Interesados | Interesado en |
| --- | --- |
| Administrador | Gestionar la información de los usuarios que se registran en la plataforma. |
| Comensales | Visualizar la carta y menu del dia del restaurante |

## Plan del proyecto

## 4. 1 Plan de recursos

Resume la duración y el esfuerzo requerido para cada miembro del equipo del proyecto, de la siguiente manera:

| Colaborador | Personal | Descripción | Costos | tiempo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestor de proyecto | 1 | Documentario y líder de proyecto | s/7500 | 3 meses |
| Product Owner | 1 | Definir cómo debe ser el producto a entregar | s/6000 | 3 meses |
| Frontend | 2 | Implementación de la vista web | s/4500 | 3 meses |
| Backend | 1 | Implementación de una BD | s/4500 | 3 meses |
| Analista | 2 | Listar Requerimientos | s/4500 | 3 meses |
| Tester | 1 | Verificar que se cumplan los requerimientos | s/4500 | 3 meses |
| Arquitecto de Software | 1 | Despliegue de la aplicación | 4500 | 3 meses |
|  |  | TOTAL | s/36 000 |  |

duración del proyecto 3 meses

# 5 Consideraciones del proyecto

## 5.1 Supuestos

| CÓDIGO | SUPOSICIÓN | ETAPA DE FIN | ACCIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| 001 | Registrar mal un requerimiento | Inicio | Tener un documento revisado de los requerimientos |
| 003 | Que un miembro tenga problemas de salud | Desarrollo |  |
| 004 | Mantener bien la comunicación | Inicio | Usar una herramienta para el usp de las reuniones |